附件1

工程建设地方标准及团体标准编制计划项目（24项）

| 序号 | 编号 | 标准名称 | 制订 修订 | 主编单位 | 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018-B-1 | 福建省城市轨道交通工程矿山法 隧道施工质量验收规程 | 制定 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站、厦门市建设工程质量安全监督站 | 征求意见稿时间2019.3， 报批稿时间2019.12 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-2 | 福建省城市轨道交通路基工程施工质量验收规程 | 制定 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站、厦门市建设工程质量安全监督站 | 征求意见稿时间2019.3， 报批稿时间2020.3 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-3 | 福建省城市轨道交通工程质量安全文明标准化管理规程 | 制定 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站、厦门轨道交通集团有限公司、 中建海峡建设发展有限公司 | 征求意见稿时间2019.1， 报批稿时间2019.12 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-4 | 福建省城市轨道交通工程盾构注浆技术规程 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 福建省建筑科学研究院、 中铁二十四局福建铁路建设有限公司 | 征求意见稿时间2019.1， 报批稿时间2019.5 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-5 | 福建省城市轨道交通车站出入口 防排涝技术规程 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 福州轨道交通设计院有限公司 | 征求意见稿时间2018.3， 报批稿时间2018.12 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-6 | 福建省城市轨道交通工程水下盾构隧道施工技术规程 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 中铁隧道股份有限公司、 广州轨道交通建设监理有限公司 | 征求意见稿时间2023.6， 报批稿时间2024.6 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-7 | 福建省城市轨道交通乘客导向信息系统技术规程 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 深圳南利装饰集团股份公司 | 征求意见稿时间2018.3， 报批稿时间2019.12 | 轨道交通体系 提出的标准 |
|  | 2018-B-8 | 福建省钢管混凝土结构技术规程 | 修订 | 福建省建筑科学研究院、福州大学 | 征求意见稿时间2018.12， 报批稿时间2019.6 | 装配式建筑体系提出的标准，建议主编单位增加福建建工集团有限责任公司 |
|  | 2018-B-9 | 福建省装配式结构构件生产和安装信息化技术规程 | 制定 | 福建建工集团有限责任公司 | 征求意见稿时间2019.12， 报批稿时间2020.12 | 装配式建筑体系提出的标准，建议主编单位增加中建海峡建设发展有限公司 |
|  | 2018-B-10 | 福建省园林景观工程施工图制图 标准 | 制定 | 福建省榕树王园林规划设计院 有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.12 | 厦门市的地方标准，申请转为省级标准 |
|  | 2018-B-11 | 福建省城镇沥青路面施工技术规程 | 修订 | 福建省建设工程质量安全监督总站、 福建博海工程技术有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.12 | 建议增加沥青路面排水方面技术内容 |
|  | 2018-B-12 | 福建省城镇排水管渠安全维护与 管理技术规程 | 制定 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.12 | 厅城建处提出立项标准 |
|  | 2018-B-13 | 福建省建筑消防设施检测技术标准 | 制定 | 福建省公安消防总队 | 征求意见稿时间2018.3， 报批稿时间2018.5 | 省消防总队提出立项标准 |
|  | 2018-B-14 | 福建省省级企业技术中心（建筑施工企业）管理与评价标准 | 修订 | 福建建工集团有限责任公司、 中建海峡建设发展有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.10 | 厅科技设计处提出修订标准 |
|  | 2018-B-15 | 福建省建筑起重机械信息管理技术规程 | 制定 | 三明市建设行业安全生产监督站 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.10 | 三明市建设局提出立项标准 |
|  | 2018-T-1 | 福建省城市轨道交通工程应急救援管理标准 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 厦门轨道交通集团有限公司 | 征求意见稿时间2019.5， 报批稿时间2019.9 | 轨道交通体系提出的标准，先编制团体标准 |
|  | 2018-T-2 | 福建省城市轨道交通大型机械使用安全技术规程 | 制定 | 福州地铁集团有限公司、 中交第二航务工程局有限公司 | 征求意见稿时间2019.3， 报批稿时间2019.7 | 轨道交通体系提出的标准，先编制团体标准 |
|  | 2018-T-3 | 福建省城市轨道交通安全风险管控规程 | 制定 | 厦门轨道交通集团有限公司、 福州地铁集团有限公司、 上海同是科技股份有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2019.6 | 轨道交通体系提出的标准，先编制团体标准 |
|  | 2018-T-4 | 福建省装配式建筑密封胶应用技术规程 | 制定 | 中建海峡建设发展有限公司、 广州集泰化工股份有限公司 | 征求意见稿时间2018.6， 报批稿时间2018.12 | 装配式建筑体系提出的标准，先编制团体标准 |
|  | 2018-T-5 | 福建省城市山地公园设计规范 | 制定 | 福州市规划设计研究院 | 征求意见稿时间2018.12，报批稿时间2019.03 | 先编制团体标准 |
|  | 2018-T-6 | 福建省立体绿化水分供给设计规程 | 制定 | 福建省建筑设计研究院、福州市园林局 | 征求意见稿时间2018.3， 报批稿时间2019.12 | 先编制团体标准 |
|  | 2018-T-7 | 福建省城市绿地管理质量标准 | 制定 | 福州市茶亭公园管理处 | 征求意见稿时间2018.3， 报批稿时间2018.7 | 先编制团体标准 |
|  | 2018-T-8 | 福建省城镇排水管道检测与评估 技术规程 | 制定 | 福州市勘测院、 福建博海工程技术有限公司 | 征求意见稿时间2018.10， 报批稿时间2019.4 | 先编制团体标准 |
|  | 2018-T-9 | 福建省城市地下综合管廊竣工测量技术规范 | 制定 | 福州市勘测院 | 征求意见稿时间2018.7， 报批稿时间2019.1 | 先编制团体标准 |

附件2

科技研究开发项目（8项）

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 承担单位 | 计划进度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始时间 | 完成时间 |  |
|  | 2018-K-1 | 城市山地休闲步道建设运营技术研究—— 以福州大腹山步道为例 | 福建建工集团有限责任公司 | 2017.8 | 2018.2 | / |
|  | 2018-K-2 | 面向内涝防治需求的城市雨水排放体系研究 | 福州市规划设计研究院 | 2017.6 | 2018.1 | / |
|  | 2018-K-3 | 内涝防治需求下的雨水管渠排放系统设计 标准研究 | 福州市规划设计研究院 | 2017.7 | 2018.1 | / |
|  | 2018-K-4 | 装配式钢管混凝土叠合结构的应用关键 技术问题研究 | 福建建工集团有限责任公司、 福建农林大学 | 2018.1 | 2020.12 | / |
|  | 2018-K-5 | 建筑施工扬尘在线监测平台应用与推广研究 | 福建省建筑科学研究院 | 2017.10 | 2018.12 | / |
|  | 2018-K-6 | 螺锁式连接预应力混凝土异型桩 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 2017.11 | 2018.1 | / |
|  | 2018-K-7 | 基于物联网技术的“建筑起重机械信息管理 云平台” | 三明市建设行业安全生产监督站、厦门日升建机信息科技有限公司 | 2018.1 | 2018.11 | / |
|  | 2018-K-8 | 混凝土裂缝注浆填充修补质量技术研究 | 福建博海工程技术有限公司 | 2016.1 | 2018.7 | / |