福建省住房和城乡建设厅贯彻

《福建省提升营商环境行动计划》实施细则

根据《福建省提升营商环境行动计划》（以下称《行动计划》）要求，结合我厅职责和我省住房城乡建设领域实际，现就《行动计划》明确由省厅牵头工程建设项目审批方面的“推进审批流程再造”、“实行多审合一”、“创新工程建设模式”等3项任务制定如下实施细则。

一、推进工程建设项目审批流程再造

（一）精简审批环节。取消施工合同、建筑节能设计审查备案。优化社会投资项目审批流程，除建设项目环境影响评价审批外，将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段。每个阶段实行一家牵头、一个窗口、一个表单、一套机制、一份指南的运作模式，实行“一口受理、并联审批、限时办结、信息共享”。每个阶段由牵头部门建立工程项目联合协调、决策机制，制定统一的办事指南、申报表格，实行统一收件，并协调各相关部门严格按照限定时间出具审查意见。

（二）下放工程项目省级审批事项。在报经省审改办同意后，将国家和省审批的大中型建设项目选址意见书核发下放项目所在地的市、县城乡规划主管部门；将省级以上风景名胜区重大建设项目选址方案核准事项下放设区的市人民政府城乡规划主管部门；将高速公路服务区燃气加气站经营许可事项下放各设区市燃气主管部门。

（三）简化规划许可。精简规划许可环节项目土地证明文件。属于国有存量土地再利用的，可提交不动产权证（或房地产权证、国有土地使用证）或县级以上人民政府批准用地文件；属于新供应国有土地建设开发的，可提交国有土地划拨决定书或国有土地使用权出让合同及建设用地批准书；属于集体建设用地建设的，可提交建设用地批准书或县级以上人民政府批准用地文件。推行告知承诺制规划许可。对前期论证评估充分、规划条件明确的项目以及教育、医疗卫生、文化、体育、社会福利、工业厂房、政府投资的重点工程等七类建设项目，规划许可实行告知承诺制；有条件的市、县，对其他建设项目，也可推行规划许可告知承诺制审批。项目建设单位承诺符合审批条件、在规定期限内提交材料、按标准进行规划建设，规划部门即可以承诺书为依据办理相关许可事项。强化工程建设许可阶段的联合技术指导服务。由规划部门牵头，人防、消防、气象、市政配套设施、园林绿化、海绵城市建设以及供水、排水、供电、燃气、广电网络、通信等市政公用服务部门在工程建设许可阶段主动服务，对设计方案及后续的施工图设计提出意见，规划部门充分吸收各部门的意见，统筹协调纳入工程规划许可批复中，其他部门不再对设计方案进行单独审查。简化建筑设计方案评审。引导各地建立建筑设计方案评审专家委员会。规划部门制定设计方案评审项目分类管理负面清单，除重要区域、敏感地段各类建筑和重要公共建筑、标志性建筑的设计方案由规划部门组织评审外，其他建筑的设计方案重点评审景观艺术及风貌，原则上由业主单位自行委托组织专家委员会进行审查，规划部门不再组织评审。经2/3以上专家投票赞成的建筑设计方案，规划部门予以审批通过。同时，将专家组评审意见公布，提高公信力。实行规划行政许可和技术审查分离。规划条件中的容积率、建筑密度、绿地率、配套公共设施等技术指标落实情况统一交由施工图审查机构负责审查。合并施工期间规划放样验线手续。取消“建设项目开工前的规划验线”及“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”单独申报环节，将“建筑物放线（单体放样）”与“建设项目开工前的规划验线”事项合并办理，将“建筑物验线（±0.00验线）”与“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”事项合并办理。申请人只需申请“建筑物验线（±0.00验线）”、“建筑物放线（单体放样）”事项，由测绘部门将放样测绘成果共享给规划部门，规划部门依职权进行事中事后监管及双随机抽查。

（四）简化施工许可。工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。施工许可证核发前，不进行施工场地勘查，由施工单位出具施工场地已经具备施工条件的函以及施工场地照片。

（五）实行联合核验。建设项目竣工后，各部门不再单独核验，由牵头部门组织规划、国土、消防、人防、档案、市政公用等部门和单位统一组织进行现场查验，统一形成现场查验意见之后，限时出具专项验收结论，建设单位统一领取。

（六）支持配合厦门做好工程建设项目审批制度改革试点工作。建立试点工作情况会商制度。对试点过程出现的问题，及时进行会商协调。涉及重大问题，提请省领导研究协调解决，并及时总结推广厦门试点经验做法，做到成熟一项，总结一项，推广一项，在全省共享改革成果。

时限要求：2018年12月底前完成

二、实行多审合一

（一）合并设计审查事项。推行政府购买服务方式，除按规定需要由消防部门组织专家对消防设计进行评审论证的特殊项目外，将房屋建筑的消防设计审核、规划条件落实情况、人防设计审查、防雷装置设计审查、通信设施设计审查等技术审查并入施工图设计文件审查，由同一家施工图审查机构统一进行技术审查，审查合格后各相关部门不再进行技术审查。合并设计审查事项后，统一施工图审查标准，明确技术审查要求，落实事中事后监管责任。

（二）互认图审结果。按照“统一标准、集中服务、结果互认、依法监管”的思路，施工图审查结果报送建设、规划、人防和消防等部门，作为其行政审批或备案以及事中事后监管的技术依据。在互认图审结果的基础上，施工许可审批、消防设计审核、人防防护设计审查进行并联审批。

时限要求：2018年12月底前完成

三、创新工程建设模式

（一）开展建筑师负责制和工程保险试点。在福建自贸试验区开展建筑师负责制管理模式和建设工程质量保险试点工作，督促抓好项目落地，形成可复制、可推广的经验，在全省各地逐步推行。

（二）开展工程总承包试点。继续开展房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点，总结工程总承包试点经验，出台工程总承包管理的具体措施，向全省推广应用工程总承包模式。

（三）大力培育龙头企业。落实福建省建筑业龙头企业实施计划，修订完善建筑业龙头企业评选标准和扶持政策措施，着力培育一批建筑业龙头企业。

（四）加强事中事后监管。健全完善施工企业信用综合评价体系，优化信用评价事项，加快形成“诚信激励、失信惩戒”机制。建成全省建筑市场“双随机”检查系统，实施“双随机”检查，规范监管行为。

（五）完善工程招投标制度。出台调整房屋建筑和市政基础设施工程招标条件的意见，进一步简化招投标程序，提升招标效率。制定工程货物评标办法和工程总承包评标办法。

（六）推行电子化招标投标。按照省公共资源交易管理工作联席会议的要求，全面推进招投标网上运行公开，配合省发改部门健全完善省公共资源交易电子行政监督平台。

时限要求：2018年12月底前实施

四、保障措施

（一）建立工作机制

建立工作会商机制，根据工作推进情况适时召开会议，进行工作会商，协调解决工作推进中的重点难点问题。建立工作督查机制，将工作推进完成情况纳入年度绩效考评内容，确保工作落实、取得实效。

（二）落实工作责任

各市、县建设主管部门要按照本实施细则要求，制定出台相应措施，明确责任人、按时完成任务。各市、县建设主管部门主要负责同志作为第一责任人，要亲自研究部署、亲自组织推动，加大工作力度，确保任务落实到位。