附表：2010年～2011年上半年全省市、县（区）和试点小城镇公厕建设任务分解表

| 地区 |  | 合计 | 今年底建成数（座） | 明年建成数（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1050 | 525 | 525 |  |
| 福州(小计206座) | 市本级 | 150 | 75 | 75 | 福清（15） 长乐（10） 闽侯（6）连江（8） 罗源（5） 闽清（3）永泰（3） |
|  | 县（市） | 50 | 25 | 25 |  |
|  | 试点镇 | 6 | 3 | 3 | 青口镇（2）荆溪镇（2）龙田镇（2） |
| 厦门(小计154座) | 市本级 | 150 | 75 | 75 | 厦门（150） |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 汀溪镇（2） 新圩镇（2） |
| 泉州(小计214座) | 市本级 | 114 | 57 | 57 | 石狮（24） 晋江（24） 南安（18） 惠安（8） 安溪（6） 永春（6） 德化（8） |
|  | 县（市） | 94 | 47 | 47 |  |
|  | 试点镇 | 6 | 3 | 3 | 金井镇（2）水头镇（2）龙门镇（2） |
| 漳州(小计114座) | 市本级 | 60 | 30 | 30 | 龙海（10） 云霄（6） 漳浦（6） 诏安（4） 长泰（5） 东山（5） 南靖（6） 平和（4） 华安（4） |
|  | 县（市） | 50 | 25 | 25 |  |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 角美镇（2） 岩溪镇（2） |
| 莆田(小计72座) | 市本级(含所辖区) | 60 | 30 | 30 | 仙游（8） |
|  | 县（市） | 8 | 4 | 4 |  |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 西天尾镇（2） 江口镇（2） |
| 三明(小计62座) | 市本级 | 15 | 8 | 7 | 永安（15） 明溪（3） 清流（4） 宁化（3） 大田（3） 尤溪（3） 沙县（3） 将乐（3） 泰宁（3） 建宁（3） |
|  | 县（市） | 43 | 21 | 22 |  |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 小陶镇（2） 洋中镇（2） |
| 南平(小计80座) | 市本级 | 20 | 10 | 10 | 邵武（10）武夷山（8） 建瓯（8） 建阳（8） 顺昌（4） 浦城（5） 光泽（5） 松溪（4） 政和（4） |
|  | 县（市） | 56 | 28 | 28 |  |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 将口镇（2） 兴田镇（2） |
| 龙岩(小计74座) | 市本级 | 25 | 13 | 12 | 漳平（8） 长汀（7） 永定（8） 上杭（9） 武平（6） 连城（5） |
|  | 县（市） | 43 | 21 | 22 |  |
|  | 试点镇 | 6 | 3 | 3 | 古田镇（2）高陂镇（2）白沙镇（2） |
| 宁德(小计62座) | 市本级 | 20 | 10 | 10 | 福安（7） 福鼎（8） 霞浦（4） 古田（5） 屏南（3） 寿宁（4） 周宁（4） 柘荣（3） |
|  | 县（市） | 38 | 19 | 19 |  |
|  | 试点镇 | 4 | 2 | 2 | 赛岐镇（2） 秦屿镇（2） |
| 平潭(小计12座) | 实验区 | 10 | 5 | 5 | 平潭（10） |
|  | 试点镇 | 2 | 1 | 1 | 流水镇（2） |
| 备注：表中各县（市）目标任务数均有一半以上为新建标准公厕任务数。试点小城镇必须新增2座以上公厕，其中1座为新建标准公厕，每个试点镇今年底前必须建成1座以上。 |  |  |  |  |  |